2. Gestão de Estafetas (P2 — Scrum Master)

| ID | Título | Prioridade | Sprint | Story Points | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US05 | Registar estafeta | Alta | 1 | 3 | P2 |
| US06 | Gerir disponibilidade e horários | Alta | 1 | 3 | P2 |
| US07 | Visualizar carga de trabalho | Média | 1 | 2 | P2 |

3. Comunicação (P2 — Scrum Master)

| ID | Título | Prioridade | Sprint | Story Points | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US27 | Notificação de alteração de estado | Alta | 3 | 3 | P2 |
| US28 | Aviso de atraso ou reagendamento | Alta | 3 | 3 | P2 |

4. Recursos (P4 — Development Team)

| ID | Título | Prioridade | Sprint | Story Points | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US16 | Registar veículo | Alta | 2 | 3 | P4 |
| US17 | Controlar disponibilidade de veículo | Alta | 2 | 2 | P4 |
| US18 | Associar veículo a entrega/estafeta | Alta | 2 | 3 | P4 |
| US19 | Alertas de manutenção preventiva | Média | 2 | 3 | P4 |

5. Indicadores (P4 — Development Team)

| ID | Título | Prioridade | Sprint | Story Points | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US20 | Nº de entregas por período | Alta | 3 | 3 | P4 |
| US21 | Taxa de entregas no prazo | Alta | 3 | 3 | P4 |
| US22 | Tempo médio de entrega | Média | 3 | 2 | P4 |

6. Análise / Relatórios (P4 — Development Team)

| ID | Título | Prioridade | Sprint | Story Points | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US23 | Relatórios operacionais | Média | 3 | 3 | P4 |
| US24 | Exportar dados operacionais | Baixa | 3 | 2 | P4 |

7. Gestão de Encomendas (P3 — Development Team)

Sprint 1

| ID | Título | Prioridade | Sprint | Story Points | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US08 | Criar encomenda | Alta | 1 | 5 | P3 |
| US09 | Atualizar estado da encomenda | Alta | 1 | 3 | P3 |
| US10 | Cancelar encomenda | Média | 1 | 3 | P3 |
| US11 | Listar encomendas com filtros | Alta | 1 | 5 | P3 |

8. Planeamento de Entregas (P3 — Development Team)

Sprint 2

| ID | Título | Prioridade | Sprint | Story Points | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US12 | Atribuir encomenda ao estafeta | Alta | 2 | 8 | P3 |
| US13 | Planear entregas por zona | Média | 2 | 13 | P3 |
| US14 | Planear entregas por rota | Média | 2 | 8 | P3 |
| US15 | Atualização de estados em tempo real | Alta | 2 | 5 | P3 |